[ 1차 프로젝트 수행일지 ]

일정: 3/23(월) ~4/10 (금)

| 프로젝트 타이틀 | AI 기반 제주도 여행 맞춤 에이전트 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 프로젝트 팀명 | 포맨 | 프로젝트 팀원 | (팀장) 피수민 (팀원) 안성민, 오경석, 김구 |

※ 프로젝트 수행일지는 해당 요청일 금요일 17시 전까지 최종본을 구글드라이브에 업로드 해주세요

| 1. 프로젝트 수행 계획 및 현황 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 이름 | 금주 프로젝트 수행 내용 | 차주 프로젝트 수행 계획 |
|  | 1. 시스템 총괄 (전체) 설계:데이터/추천/API/UI 통합 모듈 구조 및 데이터 파이프라인 설계 2. 데이터 구축 및 전처리 (피수민) [03.30]제주 관광지 API 데이터 수집 및 카카오 맵 URL 매핑 [03.31]장소별 상세 평점 및 리뷰 원문(최대 30건) 크롤링/통합 [04.01]텍스트 정제, 명사 추출 및 카테고리(맛집/카페) 세분화 [04.02]수집 데이터 정합성 검토 및 최종 데이터셋 확정 3. 위치 기반 API 및 알고리즘 (오경석) [03.30]TSP 모델 분석 및 NN(최근접 이웃) 최적화 알고리즘 채택 [03.31]카카오 모빌리티 API 분석을 통한 실제 도로 주행 시간 반영 설계 [04.01]장소 간 실제 소요 시간 행렬(Time Matrix) 구축 및 테스트 4. 추천 엔진 및 개인화 (안성민) [03.31]위도/경도 기반 거리 산출 로직 설계 및 API 연동 규격 확인 [04.01]그리디 알고리즘 기반 추천 동선 최적화 프로토타입 테스트 [04.02]내비 API 연동으로 오차 수정 및 Agentic RAG 도입 설계 5. Streamlit UI 및 시각화 (김구) [03.30]Streamlit 기반 UI 레이아웃 설계 및 개발 환경 구축 [03.31]사용자 입력(숙소, 반경 등) 연동 및 추천 결과 동적 출력 구현 [04.01]장소 카드 및 경로 정보(시간/거리) 시각화 UI 고도화 | 1. 알고리즘 및 엔진 고도화 (~04.07) - 추천 로직 최적화 (안성민):유사도 분석과 거리 가중치를 결합한 하이브리드 점수 산출 방식 적용 - API 정밀도 향상 (오경석):카카오 내비 API 본격 연동을 통한 실시간 이동 경로 및 소요 시간 데이터 정밀화 2. 시스템 통합 및 UI/UX 강화 (~04.08) - 기능 통합 및 검증 (김구):개별 모듈(데이터/추천/UI) 통합 및 엔드투엔드(E2E) 전체 프로세스 연동 검증 - 사용자 인터페이스 개선 (김구):Streamlit 레이아웃 최적화 및 결과 시각화(지도, 카드 등) 가독성 고도화 3. 데이터 품질 확보 및 최종 점검 (~04.10) - 데이터 품질 관리 (피수민):정제 로직 최종 점검 및 결측치/이상치 보완을 통한 추천 데이터 신뢰도 확보 - 최종 안정화 및 시연 준비 (전체):시스템 부하 테스트 및 발표용 시나리오에 따른 최종 시연 리허설 |

| 2. 강사님 피드백 |  |
| --- | --- |
| 오민엽 강사 |  |

[ 2차 프로젝트 수행일지 ]

일정: 4/13(월) ~5/26 (화)

| 프로젝트 타이틀 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 프로젝트 팀명 |  | 프로젝트 팀원 | (팀장) (팀원) |

※ 프로젝트 수행일지는 해당 요청일 금요일 17시 전까지 최종본을 구글드라이브에 업로드 해주세요

| 1. 프로젝트 수행 계획 및 현황 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 이름 | 금주 프로젝트 수행 내용 | 차주 프로젝트 수행 계획 |

| 2. 강사님 피드백 |  |
| --- | --- |
| 오민엽 강사 |  |

[ X차 프로젝트 수행일지 ]

일정: XX/XX(월)~XX/XX(금)

| 프로젝트 타이틀 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 프로젝트 팀명 |  | 프로젝트 팀원 | (팀장) (팀원) |

※ 프로젝트 수행일지는 해당 요청일 금요일 17시 전까지 최종본을 구글드라이브에 업로드 해주세요

| 1. 프로젝트 수행 계획 및 현황 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 이름 | 금주 프로젝트 수행 내용 | 차주 프로젝트 수행 계획 |

| 2. 강사님 피드백 |  |
| --- | --- |
| 오민엽 강사 |  |